APRESENTAÇÃO FINAL

PL7- LABSYNC

REQUISITOS

**ALTERAÇÕES MEMBROS DA EQUIPA:**

**1ª e 2ª Sprint:**

**Coordenador:** Fábio Ferreira

**Vice-Coordenador:** Bruno Simões

**Colaboradora:** Carolina Batista

**Colaboradora:** Bruna Rosas

**Colaboradora:** Joana Mateus

**2ª e 3ª Sprint:**

**Coordenador:** Eduardo Vilas Boas

**Vice-Coordenador:** Carolina Batista

**Colaborador:** Bruno Simões

**Colaboradora:** Bruna Rosas

**Colaboradora:** Joana Mateus

- A troca de membros desta unidade foi sugerida pelo professor Mário Rela e deveu-se ao facto de a equipa ser constantemente acusada de não submeter o seu trabalho a tempo de outras unidades executarem o seu trabalho.

**MUDANÇAS APÓS TROCA DE MEMBROS:**

- Extinção das reclamações

- Documentos submetidos a tempo

- Uso frequente do discord e trello

**PROBLEMAS SENTIDOS PELA EQUIPA:**

- Primeiras semanas foram confusas, já que foi difícil entender como realizar algumas tarefas e como o nosso trabalho se interligava com outras unidades.

- Membros que aplicam mais esforço.

- Necessária consulta frequente do discord, já que notificações não têm um bom funcionamento.

- 3 locais para envio da mesma informação: form semanal, apresentação semanal e diário.

**PROCESSO DE TRABALHO:**

Tabela de Requisitos (elaboração)

Reunião com o cliente

Implementação e testes (envio da tabela)

Reunião com o cliente

Documento com objetivos do cliente (leitura)

Mockups e diagrama de navegação (elaboração)

Implementação

(envio de mockups e diagrama)

SRS

(elaboração e validação)

Implementação

(envio do SRS)

**ARTEFACTO PRODUZIDO – SRS**

- Total de 12 Versões

- Documento final: LABSYNC\_SRS\_3.8

**CRITÉRIOS DE ENTRADA:**

- Tabela de requisitos

- Diagrama de navegação

- Mockups

**EVOLUÇÃO DO DOCUMENTO (comparação entre v1.0 e v.18):**

- Adição de mockups (12).

- Atualização de mockups (16/16).

- Adição de tabelas de caso de uso (3).

- Atualização de tabelas de casos de uso (14).

- Atualização do diagrama de navegação.

**ERROS COMETIDOS:**

- Situações descritas textualmente, não acompanhadas por suportes visuais (mockups). O que originou um maior número de tabelas em relação aos mockups, nas primeiras versões do documento.

- Tabelas incompletas.

**ENTIDADES IMPORTANTES PARA O DOCUMENTO:**

- Equipa de requisitos, que não se limita a realizar o documento, como também faz uma avaliação frequente do mesmo, para que não hajam informações incorretas.

- Cliente, que é importante antes do documento existir (pela aprovação dos critérios de entrada).

- Implementação, que nos informa acerca das funcionalidades que pretendem remover ou adicionar, para uma mais comoda execução do seu trabalho. Tendo como consequência a reformulação dos mockups, diagrama e tabelas de caso de uso.

**PONDERAÇÃO FINAL DO SRS:**

- Todos os elementos (diagrama, mockups e tabelas) funcionam em sintonia.

- Todos os mockups estão corretamente etiquetados e contêm as instruções necessárias, para que as tabelas de caso de uso funcionem como um apoio, e não como um entrave.

- Produto final satisfatório já que reúne todas as condições para apoiar a equipa de implementação.